Кейс № 13
«Конструктор HTML-рассылок (демо)»

Отрасль: Маркетинг, Email-коммуникации

Заказчик: Евгений Чернышев

Тимлид проекта: Сутормина Виктория Станиславовна

Дата запуска: 16.02.2026

Дата демо: 06.04.2026

Цель: создать веб-интерфейс визуального конструктора HTML-рассылок с интеграцией с базой заказчиков 1С через HTTP-сервис, чтобы пользователь мог самостоятельно собирать email-шаблоны, подставлять данные заказчика, просматривать итоговое письмо, сохранять HTML-шаблон и контролировать историю отправок в журнале.

Таблица 1 — Критерии успеха

| № | Критерий | Показатель успешности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация конструктора HTML‑шаблонов | Пользователь может создавать письмо из блоков «Заголовок», «Текст», «Фото» и «Ссылка» с помощью перетаскивания на холст. |
| 2 | Настройка элементов письма | Пользователь может дублировать выбранный элемент и удалять ненужный блок из шаблона. |
| 3 | Интеграция с базой заказчиков 1С | Система получает данные заказчиков из 1С через HTTP‑сервис, автоматически подставляет ФИО, телефон и Email выбранного клиента. |
| 4 | Добавление заказчика в 1С | Система получает данные заказчиков из 1С через HTTP‑сервис, автоматически подставляет ФИО, телефон и Email выбранного клиента. |
| 5 | Предпросмотр, сохранение и загрузка шаблонов | Пользователь может увидеть финальный вид письма, сохранить HTML‑шаблон на сервере, скачать его на устройство и загрузить готовый HTML‑файл. |
| 6 | Ведение журнала отправок | В журнале отображается история писем с указанием времени отправки, получателя, темы и статуса письма. |
| 7 | Подготовка демонстрационной версии | Система функционирует стабильно и готова к демонстрации основных возможностей проекта. |

Содержание:

- Проведен анализ рыночных решений для выявления лучших практик в конструкторах email-писем;

- Разработан визуальный конструктор HTML-шаблонов с возможностью добавления блоков «Заголовок», «Текст», «Фото» и «Ссылка», настройки их параметров, дублирования и удаления;

- Реализована интеграция с базой заказчиков 1С через HTTP-сервис: выбор заказчика из списка, автоматическое заполнение полей «ФИО», «Телефон» и «Email», а также добавление нового заказчика в базу 1С;

- Реализованы предпросмотр письма, сохранение HTML-шаблона на сервере и скачивание его на устройство, загрузка готового HTML-шаблона, а также журнал отправок с отображением времени, получателя, темы и статуса письма.

Таблица 2 — Границы проекта

| № | Наименование модуля | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструктор шаблонов | Визуальный редактор для сборки HTML‑письма из блоков «Заголовок», «Текст», «Фото» и «Ссылка». |
| 2 | Рабочий холст письма | Центральная зона, в которой пользователь формирует структуру будущего письма путем перетаскивания элементов. |
| 3 | Панель настройки элементов | Контекстное меню выбранного блока: изменение шрифта, размера, цвета, выравнивания, изображения или ссылки. |
| 4 | Управление элементами шаблона | Дублирование выбранного блока и удаление ненужных элементов из письма. |
| 5 | Работа с базой заказчиков | Выбор заказчика из списка, автоматическая подстановка ФИО, телефона и Email. |
| 6 | HTTP‑сервис интеграции с 1С | Обмен данными между веб‑приложением и 1С через HTTP‑запросы: получение списка заказчиков и передача данных нового заказчика. |
| 7 | Добавление нового заказчика | Форма для ввода ФИО, телефона и Email с последующей записью данных в базу 1С. |
| 8 | Предпросмотр письма | Отображение итогового вида HTML‑шаблона перед сохранением или отправкой. |
| 9 | Сохранение и загрузка HTML‑шаблонов | Сохранение шаблона на сервере, скачивание HTML‑файла на устройство и загрузка готового HTML‑шаблона. |
| 10 | Журнал отправок | Отображение истории отправленных писем: время отправки, получатель, тема и статус письма. |

Таблица 3 — Функционал, отложенный на будущие версии системы

| № | Функциональная возможность | Причина переноса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реальная SMTP‑отправка писем | Не включена в демо‑версию, так как требует настройки почтовых сервисов, настройки DKIM/SPF‑записей и работы с репутацией домена. |
| 2 | Расширенная персонализация контента | Отложена из‑за необходимости внедрения шаблонизатора для автоматической подстановки дополнительных данных клиента в текст письма. |
| 3 | Расширенная сегментация клиентов | Не входит в текущую версию, так как основной сценарий проекта построен вокруг выбора конкретного заказчика из базы 1С. |
| 4 | Мультиязычность интерфейса | Не реализована, поскольку демонстрационная версия ориентирована на внутреннее использование на русском языке. |
| 5 | Мобильное приложение / PWA | Исключено из текущего релиза, так как основной акцент сделан на веб‑интерфейсе для работы на персональном компьютере. |

Таблица 4 - Ценность для бизнеса

| Выгода | Описание | Измеримый эффект |
| --- | --- | --- |
| Сокращение времени | Маркетолог собирает шаблон сам | С 3-5 дней до 30-минут. |
| Экономия бюджета | Не нужно привлекать внешних подрядчиков | Экономия до 80 000 рублей в месяц. |
| Быстрый запуск компаний | Для реализации идеи письма нужен один день | Время выхода на рынок уменьшено в 3 раза. |
| Управляемость | Единый журнал всех рассылок для анализа в одном отчёте | Прозрачность коммуникаций. |

Таблица 5 - Ресурсы проекта

| Роль | ФИО | Зона ответственности | Загрузка | Ключевые задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Team lead | Сутормина Виктория Станиславовна | Планирование задач, контроль процессов | ±7 ч/нед | - Распределение задач в команде. - Решение проблем в команде. - Контроль выполнения работы других членов команды. - Помощь в интеграции всех компонентов проекта (frontend, backend, 1С-разработчик, аналитик) . |
| Аналитик | Демина Мария Николаевна | Бизнес-логика, требования, приём функционала | ±10 ч/нед | - Анализ и сбор требований маркетинга. - Написание ТЗ и пользовательских сценариев. - Определение критериев успеха. - Приём функционала. - Разработка BPMN-диаграммы бизнес-процесса и ERD-диаграммы структуры данных. |
| Fullstack-разработчик | Сутормина Виктория Станиславовна | Фронтенд и Бэкенд разработка | ±10 ч/нед | 1.Интеграция интерфейса с серверной частью. 2.Подготовка демо‑версии проекта. |
| Fullstack-разработчик | Меньшикова Виктория Даниловна | Фронтенд и разработка | ±10 ч/нед | 1.Верстка интерфейса. 2.Страницы и панели конструктора. 3.Форма редактирования шаблона. 4.Предпросмотр и данные заказчика. |
| Fullstack-разработчик | Хромышев Алексей Александрович | Бэкенд разработка | ±10 ч/нед | 1. Серверная логика. 2. HTTP-обмен с 1С. 3. Работа с данными заказчиков. 4. Сохранение/загрузка HTML. 5. Журнал отправок. |
| 1С-разработчик | Сурин Александр Александрович | Интеграция, учёт данных, публикация | ±10 ч/нед | 1. Публикация HTTP-сервиса в 1С. 2. Подготовка базы заказчиков. 3. Получение и запись клиентов. |

Таблица 6 - Информационные и программные ресурсы

| Информационные и программные ресурсы | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Персональный компьютер (ПК) | 1 шт | Для fullstack‑разработчика. |
| Ноутбук | 5 шт | Для fullstack‑разработчиков,1с разработчика и аналитика |
| Git-репозиторий | 1 шт | Онлайн‑хранилище исходного кода проекта : https://gitverse.ru/topit/16-20_team21_Sutormina |
| Макет интерфейса | 1 шт | Используется для разработки фронтенда. |
| Платформа 1С:Предприятие | 1 шт | Для хранения базы заказчиков, публикации HTTP‑сервиса и обмена данными с веб‑приложением. |
| Среда разработки | 4 шт | PyCharm; Webstorm; 1С:Конфигуратор; браузер для тестирования интерфейса по адресу http://127.0.0.1:5000. |